# Комплект документов для реестра

Планировщик отпусков 1.0.0 · Перечень и чек-лист готовности

30 октября 2026

Содержание

1 О документе	3

2 Состав комплекта	4

3 Требования и статус	6

4 Действия правообладателя перед подачей	9

4.1 Юридические	9

4.2 Организационные	9

4.3 Технические	9

5 Наблюдения по итогам подготовки комплекта	11

# 1	О документе

Документ — путеводитель по комплекту для включения программы «Планировщик отпусков» версии 1.0.0 в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236). В нём:

- состав комплекта и назначение каждого документа;

- соответствие требований Правил документам комплекта и текущий статус;

- действия, которые должен выполнить правообладатель перед подачей;

- наблюдения, найденные при подготовке комплекта, с рекомендациями.

Требования Правил и форма заявления меняются; перед подачей сверьте этот чек-лист с действующей редакцией Правил, приказом Минцифры № 486 (классификатор) и инструкцией к личному кабинету на портале Госуслуг.

# 2	Состав комплекта

Исходный текст документов — Markdown в репозитории. DOCX (для правки и подписания) и PDF (для подачи и публикации) собираются скриптом tools/docs/build_docs.py в каталоги docs/docx/ и docs/pdf/ под тем же именем файла.

| № | Документ | Файл | Назначение при подаче |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о программе для заявления | docs/registry/application-data.md | Значения полей заявления, классы ПО, сведения о правообладателе, проекты деклараций, порядок подтверждения совместимости с российскими ОС |
| 2 | Описание функциональных характеристик | docs/registry/functional-description.md | Обязательное описание функций программы; основание для выбора класса; публикуется на сайте |
| 3 | Описание архитектуры | docs/registry/architecture.md | Состав, компоненты, модель данных, API, безопасность, технологическая независимость |
| 4 | Описание процессов жизненного цикла | docs/registry/lifecycle.md | Разработка, тестирование, выпуск, устранение неисправностей, поддержка, персонал и инфраструктура |
| 5 | Инструкция для эксперта | docs/registry/expert-guide.md | Доступ к стенду, установка из дистрибутива, проверки функций, проверка технологической независимости |
| 6 | Сведения о стоимости и условиях лицензирования | docs/registry/pricing.md | Сведения о стоимости для сайта и заявления |
| 7 | Проект лицензионного договора | docs/registry/license-agreement.md | Подтверждение законного введения в оборот, условия использования, публичная лицензия |
| 8 | Сторонние компоненты и лицензии | docs/registry/third-party-notices.md | Уведомления по лицензиям компонентов в поставке, образы контейнеров и агрегирование; формируется скриптом |
| 9 | SBOM и анализ лицензий | docs/sbom/licenses-report.md; sbom/server.cdx.json, sbom/web.cdx.json (артефакт CI sbom-cyclonedx); docs/sbom/sbom-components.csv | Состав компонентов, анализ лицензий, отсутствие платежей иностранным правообладателям; политика — docs/specs/11-sbom-licenses.md |
| 10 | Руководство пользователя | docs/manuals/user-guide.md | Документация по эксплуатации: сотрудник и руководитель |
| 11 | Руководство администратора | docs/manuals/admin-guide.md | Документация по эксплуатации: администратор и кадровая служба |
| 12 | Руководство по развёртыванию | docs/manuals/deployment-guide.md | Документация по установке, обновлению, резервному копированию |
| 13 | Демонстрационные данные | server/prisma/seed.ts, server/prisma/seed-data/seed.json | Наполнение стенда для экспертизы: 131 сотрудник, 14 отделов, производственный календарь; загрузка — docker compose exec server npm run db:seed:prod (руководство по развёртыванию, «Установка», шаг 4) |
| 14 | Дистрибутив версии 1.0.0 | Готовится при выпуске: архив исходных текстов сборки, архивы образов контейнеров, файл контрольных сумм SHA-256 | Установка экспертом и заказчиками, в том числе в закрытом контуре; передаётся по акту приёма-передачи |

Пересборка документов:

make sbom                                   # SBOM sbom/*.cdx.json и отчёт docs/sbom/licenses-report.md
node scripts/third-party-notices.mjs        # уведомления и docs/sbom/sbom-components.csv — после каждого make sbom
python3 tools/docs/gen_tables.py            # таблицы из кода: каталог API, словарь данных, показатели
make docs-diagrams                          # схемы docs/diagrams → docs/images (node render_diagrams.mjs + optimize_png.py)
make docs                                   # DOCX → docs/docx/, PDF → docs/pdf/ (python3 tools/docs/build_docs.py)

# 3	Требования и статус

Статусы: готово — документ или свойство программы подготовлены; заполнить — нужны сведения правообладателя; выполнить — нужно действие правообладателя или исправление вне этого комплекта.

| № | Требование | Где отражено | Статус | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исключительное право принадлежит РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, российской НКО, российскому юрлицу без преобладающего иностранного участия или гражданину РФ | application-data — «Сведения о правообладателе», «Исключительное право» | заполнить | Указать правообладателя (в ТЗ — Александр Юрасов) и основание права; собрать документы о правах на весь код. В истории репозитория — коммиты от трёх авторских записей (ayurasov, Alexander Yurasov, Claude), из них 19 коммитов записаны на ИИ-ассистента Claude (с отметкой Co-Authored-By); по docs/versions.md и остальные версии выполнены с ИИ-ассистентами: 0.1.0–0.2.1 — ZCode/GLM, с 0.3.0 — Claude Code. Права на этот вклад и на дизайн-систему, общую с другими продуктами, должны быть закреплены за правообладателем |
| 2 | Программа законно введена в оборот, правообладатель может распространять её на территории РФ | license-agreement, pricing | заполнить | Юрист дорабатывает и утверждает лицензионный договор; опубликовать условия и цены на сайте; добавить файл публичной лицензии в репозиторий и дистрибутив |
| 3 | Выплаты иностранным лицам — менее 30 % выручки от реализации | application-data — «Выплаты иностранным лицам»; licenses-report | заполнить | Подтвердить по данным бухгалтерского учёта, включая оплату иностранных ИИ-ассистентов и платформы размещения кода, если они платные; сторонние компоненты свободные, лицензионных платежей нет |
| 4 | Нет принудительного обновления и управления из-за рубежа, нет несанкционированной передачи информации | application-data — декларации; architecture; expert-guide — проверка независимости | выполнить | В коде программы механизмов нет, но сторонние инструменты в образе server и при сборке обращаются в интернет (наблюдения 2–3). Отключить, проверить отсутствие исходящих соединений на стенде, затем подписать декларацию |
| 5 | Сведения о программе не составляют государственную тайну | application-data | готово | Подтвердить в заявлении |
| 6 | Совместимость с российскими ОС из реестра (требование вводится поэтапно) | application-data — «Совместимость с российскими операционными системами» | выполнить | Провести испытания на выбранных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт) по форме протокола; по возможности получить письма о совместимости от разработчиков ОС |
| 7 | Описание функциональных характеристик | functional-description | готово | Опубликовать на сайте программы; после окончательной редакции сверить идентификаторы функций в маркерах <!-- Ф-ID: … --> раздела «Классы по классификатору» application-data и перенести их в текст |
| 8 | Документация по установке и эксплуатации на русском языке | deployment-guide, user-guide, admin-guide | выполнить | Руководства написаны для версии 0.6.0 (наблюдение 5): обновить до редакции 1.0.0, пересобрать DOCX и PDF, опубликовать на сайте |
| 9 | Описание процессов жизненного цикла и поддержки | lifecycle | заполнить | Указать контакты поддержки, сроки реакции, численность и место работы персонала, размещение репозитория |
| 10 | Сведения о стоимости | pricing | заполнить | Выбрать модель лицензирования, утвердить прейскурант и уровни поддержки; опубликовать на сайте |
| 11 | Класс программы по классификатору | application-data — «Классы по классификатору» | выполнить | Сверить наименования и коды классов с действующим приказом № 486; выбрать основной класс |
| 12 | Доступ эксперта к программе | expert-guide, демонстрационные данные | выполнить | Развернуть демонстрационный стенд с HTTPS, наполнить данными, сменить опубликованные демо-пароли (наблюдение 8), указать адрес и способ передачи паролей |
| 13 | Дистрибутив с контрольными суммами | license-agreement — Приложение 1; expert-guide | выполнить | Собрать дистрибутив версии 1.0.0: архив исходных текстов с тега v1.0.0 (git archive), архивы образов server, web, postgres (docker save) с зафиксированными дайджестами, файл SHA256SUMS (sha256sum); скрипта сборки дистрибутива в репозитории пока нет |
| 14 | Сайт программы | — | выполнить | Страница с описанием функций, документацией, стоимостью и контактами поддержки; указать адрес в заявлении |
| 15 | Сведения о свободном ПО в составе | licenses-report, sbom-components.csv, third-party-notices | выполнить | Документы готовы; SBOM сформирован до смены номера версии (в метаданных — 0.6.0, состав совпадает с package-lock.json версии 1.0.0). Сформировать SBOM на теге v1.0.0, перезапустить scripts/license-report.mjs и scripts/third-party-notices.mjs, сохранить SBOM в выпуске бессрочно |
| 16 | Учредительные документы и сведения об участниках правообладателя (для гражданина — документы о гражданстве) | — | выполнить | Подготовить устав, выписку ЕГРЮЛ и сведения о структуре владения либо документы гражданина РФ |
| 17 | Государственная регистрация программы в Роспатенте | — | выполнить | Необязательна для реестра, но упрощает подтверждение прав; при наличии указать номер свидетельства |

# 4	Действия правообладателя перед подачей

## 4.1	Юридические

- Определить правообладателя и оформить права на весь код программы, включая результаты, полученные с ИИ-ассистентами, и общую с другими продуктами дизайн-систему (п. 1 таблицы).

- Проверить условия использования ИИ-ассистентов, применявшихся при разработке: права на результаты должны принадлежать пользователю сервиса без ограничений на коммерческое распространение.

- Утвердить лицензионный договор и публичную лицензию (LICENSE.ru.txt); добавить файл лицензии в репозиторий и дистрибутив, заменить "license": "UNLICENSED" в server/package.json и web/package.json ссылкой на него.

- Подготовить учредительные документы и сведения о доле иностранного участия (для гражданина — документы о гражданстве).

- При необходимости зарегистрировать программу в Роспатенте.

## 4.2	Организационные

- Заполнить поля [заполняет правообладатель] в документах 1, 4, 5, 6, 7 и пересобрать DOCX и PDF.

- Утвердить модель лицензирования, прейскурант и условия поддержки.

- Опубликовать на сайте: описание функциональных характеристик, руководства, стоимость, контакты.

- Сделать основным репозиторий и CI на собственном сервере Gitea, а GitHub — зеркалом или закрыть его; держать базовые образы и пакеты npm в зеркалах организации (см. «Описание процессов жизненного цикла»).

## 4.3	Технические

- Отключить обращения сторонних инструментов в интернет (наблюдения 2–3) и проверить на стенде, что исходящих соединений за пределы стенда нет.

- Обновить документы и руководства до редакции 1.0.0, внести выпуск 1.0.0 в docs/versions.md и CHANGELOG.md (наблюдения 5–6).

- Добавить документы docs/registry/ в сборку tools/docs/build_docs.py и собрать DOCX и PDF (наблюдение 11).

- Сформировать SBOM на теге v1.0.0, перезапустить отчёт по лицензиям и scripts/third-party-notices.mjs.

- Подготовить дистрибутив версии 1.0.0: архив исходных текстов, образы контейнеров с зафиксированными дайджестами, SHA256SUMS; включить в него документ «Сторонние компоненты и лицензии».

- Развернуть демонстрационный стенд по «Инструкции для эксперта» из дистрибутива, сменить демо-пароли и выполнить все проверки.

- Провести испытания совместимости с российскими ОС и оформить протоколы.

# 5	Наблюдения по итогам подготовки комплекта

| № | Наблюдение | Влияние | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия продукта в репозитории не определена: нет файла LICENSE, в server/package.json:6 и web/package.json:6 — "license": "UNLICENSED"; по документу 1 (docs/specs/01-architecture.md:89) репозиторий на GitHub публичный | Неясны условия использования для эксперта и заказчиков; публичный код без лицензии | Добавить LICENSE.ru.txt с публичной лицензией после утверждения юристом; решить, остаётся ли репозиторий публичным |
| 2 | Контейнер server при старте выполняет npx prisma migrate deploy (server/Dockerfile:30). Обращение командной строки Prisma к checkpoint.prisma.io отключено (CHECKPOINT_DISABLE=1, server/Dockerfile:5, :17), но npm при запуске npx раз в неделю проверяет новую версию npm в registry.npmjs.org: NPM_CONFIG_UPDATE_NOTIFIER не задан ни в Dockerfile, ни в docker-compose.yml | Противоречит декларации об отсутствии передачи данных третьим лицам при установке с доступом в интернет; эксперт увидит соединение при проверке сетевой активности. В закрытом контуре на работу не влияет | В рабочей стадии server/Dockerfile добавить NPM_CONFIG_UPDATE_NOTIFIER=false или вызывать Prisma без npm (node node_modules/prisma/build/index.js migrate deploy); добавить проверку исходящих соединений в «Инструкцию для эксперта» |
| 3 | Пакет @scarf/scarf 1.4.0 — рабочая зависимость swagger-ui-dist (интерфейс /api/docs): его сценарий postinstall при npm ci (server/Dockerfile:7, задания CI) отправляет событие установки на scarf.sh; в server/package.json нет scarfSettings, SCARF_ANALYTICS нигде не задан | Сбор статистики внешним сервисом при сборке образа и в CI | Добавить в server/package.json "scarfSettings": {"enabled": false} или задать SCARF_ANALYTICS=false в стадии сборки и в CI |
| 4 | SBOM sbom/*.cdx.json сформирован до смены номера версии: в метаданных указана 0.6.0 при версии 1.0.0 в package.json (состав совпадает с package-lock.json); артефакт CI sbom-cyclonedx хранится 30 дней (.github/workflows/ci.yml:165) | SBOM, приложенный к заявлению, не соответствует номеру версии; через 30 дней SBOM выпуска недоступен | Сформировать SBOM на теге v1.0.0; прикладывать SBOM к выпуску (релиз или архив дистрибутива) без срока хранения |
| 5 | Документы не приведены к версии 1.0.0: README.md:7 — «Версия: v0.6.0»; docs/manuals/deployment-guide.md:30 — git checkout v0.6.0; docs/specs/01-architecture.md:3 и :15 — версия и ветка 0.5.0; docs/specs/11-sbom-licenses.md:33 — «Текущее состояние (v0.5.0)» | Эксперт установит не ту версию или увидит расхождение номера версии в комплекте | Обновить документы (история E52-05) и пересобрать PDF и DOCX |
| 6 | В docs/versions.md и CHANGELOG.md нет выпуска 1.0.0; номер 1.0.0 уже использован для прототипа на Express и SQLite (CHANGELOG.md:189, также 1.1.0 — CHANGELOG.md:185); даты выпусков в истории позже дат тегов в git (v0.6.0 — 31.10.2026 в docs/versions.md:7 и CHANGELOG.md:5, тег — 29.10.2026) | Неоднозначность «какая версия 1.0.0» в заявлении и документах жизненного цикла; даты выпусков не подтверждаются историей репозитория | Добавить запись о выпуске 1.0.0; переименовать записи прототипа (например, «прототип, этап 0»); выровнять даты выпусков с датами тегов |
| 7 | Корневой package.json описывает прототип: «бэкенд на Express + SQLite» (package.json:4), main: server.js (:6, файла нет), сценарий contract:check ссылается на отсутствующий scripts/validate-openapi.mjs (:12), зависимости better-sqlite3 и express (:18) | Эксперт может принять SQLite за СУБД программы; компоненты корневого пакета не попадают в SBOM | Удалить корневой package.json и package-lock.json или привести их к монорепозиторию без рабочих зависимостей |
| 8 | Демо-пароли администратора и кадровой службы опубликованы в README.md:22; server/prisma/seed-data/seed.json содержит 131 ФИО (в том числе ФИО правообладателя) и пароли в открытом виде | Стенд эксперта с демо-данными доступен по известным паролям; возможны вопросы о персональных данных | Для стенда эксперта сменить пароли и передать их отдельно; подтвердить, что ФИО в демо-данных вымышлены или используются с согласия |
| 9 | Образы контейнеров заданы тегами без дайджеста (server/Dockerfile:2, :15; web/Dockerfile:2, :9; docker-compose.yml:8, :84); nginx 1.27 — ветка mainline, замещённая следующими выпусками (образы server и сборка клиента в 1.0.0 переведены на Node.js 22 LTS) | Состав образов меняется между сборками; без обновлений безопасности среды выполнения | Зафиксировать дайджесты образов в выпуске; перейти на актуальную стабильную ветку nginx |
| 10 | Репозиторий и CI размещены на GitHub (origin — github.com/ayurasov/vacation-planner), зеркало и развёртывание — в Gitea организации; сборка образов загружает базовые образы с Docker Hub и пакеты с registry.npmjs.org | Технологическая зависимость процессов разработки и сборки от иностранных сервисов | Основной репозиторий и CI — Gitea; зеркала базовых образов и npm в инфраструктуре организации; поставка заказчикам — готовыми образами |
| 11 | Скрипт сборки документов не знает документов реестра: в словаре DOCS (tools/docs/build_docs.py:42–58) только спецификации, руководства и история версий | PDF и DOCX комплекта для подачи не собираются командой make docs | Добавить девять документов docs/registry/ в DOCS с заголовками обложек |
| 12 | Веб-интерфейс собирается в один файл: в сборке остаются только краткие заголовки @license библиотек Vue, Pinia и vue-router, полные тексты лицензий в образ web не попадают | Требование MIT «включать текст разрешения во все копии» выполняется только документом «Сторонние компоненты и лицензии» | Включить документ «Сторонние компоненты и лицензии» в дистрибутив и выдавать его в образе web (например, /third-party-notices.txt) |
| 13 | Дизайн-система (токены, иконки, паттерны) общая с другими продуктами — todo-planner и almi_license (docs/specs/01-architecture.md:180, web/src/components/common/AppIcon.vue:3) | Права на общие элементы должны принадлежать правообладателю программы | Подтвердить принадлежность прав или оформить договор между правообладателями продуктов |