# Описание процессов жизненного цикла

Планировщик отпусков 1.0.0 · Разработка, выпуск, поддержка и персонал

30 октября 2026

Содержание

1 О документе	4

2 Общие сведения	5

2.1 Схема жизненного цикла	5

3 Разработка и совершенствование	7

3.1 Управление требованиями	7

3.2 Проектирование	7

3.3 Разработка с применением ИИ-ассистентов	7

3.4 Управление исходными текстами и конфигурацией	8

3.5 Стандарты кода	9

3.6 Проверка кода	10

4 Тестирование	11

4.1 Автоматические проверки	11

4.2 Проверка обновления на данных	12

4.3 Нагрузочные испытания	12

4.4 Ручное и приёмочное тестирование	13

4.5 Регрессионные тесты на дефекты	14

5 Выпуск версий	15

5.1 Порядок выпуска	15

5.2 Виды версий	15

5.3 История версий	15

6 Распространение и обновление	17

6.1 Состав поставки	17

6.2 Обновление у заказчика	17

7 Устранение неисправностей	18

7.1 Источники сведений о дефектах	18

7.2 Классификация дефектов	18

7.3 Порядок работы с дефектом	18

7.4 Уязвимости	19

8 Техническая поддержка	20

9 Персонал и инфраструктура	21

9.1 Персонал	21

9.2 Инфраструктура	21

10 Документация	23

11 Контактная информация	24

# 1	О документе

Документ описывает процессы, которыми правообладатель поддерживает жизненный цикл программного обеспечения «Планировщик отпусков»: разработку и совершенствование, тестирование, выпуск и распространение версий, устранение неисправностей, техническую поддержку, а также сведения о персонале и инфраструктуре, задействованных в этих процессах. Документ входит в комплект для включения программы в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236).

Процессы опираются на документы и файлы репозитория программы: план развития docs/specs/03-backlog.md, правила разработки с ИИ-ассистентами docs/specs/06-ai-rules.md и AGENTS.md, описание стендов и конвейеров docs/specs/07-environments-cicd.md, конвейеры .github/workflows/ci.yml и .gitea/workflows/server-ci.yml, историю версий docs/versions.md и CHANGELOG.md.

Сведения, которые может предоставить только правообладатель (реквизиты, контакты, численность персонала, сроки реакции), отмечены в тексте как [заполняет правообладатель].

# 2	Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Программа | «Планировщик отпусков» — корпоративная система планирования и согласования ежегодных отпусков |
| Текущая версия | 1.0.0 от 30.10.2026 |
| Правообладатель | [заполняет правообладатель: наименование, ИНН, адрес] |
| Модель жизненного цикла | Итеративная: версии плана развития с историями и критериями приёмки, выпуск по готовности после полного прогона проверок |
| Нумерация версий | MAJOR.MINOR.PATCH; до выпуска 1.0.0 первая цифра была 0 (v0.x.y) |
| Средства разработки | Свободное ПО: Git, Node.js, TypeScript, PostgreSQL, Docker; разработка ведётся с применением ИИ-ассистентов под контролем человека (раздел «Разработка с применением ИИ-ассистентов») |
| Стандарты-ориентиры | ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 (процессы жизненного цикла программных средств) |

## 2.1	Схема жизненного цикла

Этапы жизненного цикла выпуска

| Этап | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. План версии | Истории бэклога с критериями приёмки и оценкой; ветка версии vX.Y.Z | Владелец продукта, технический лидер |
| 2. Проектирование | Запись архитектурного решения (ADR), изменения контракта OpenAPI и схемы БД — через ревью владельца | Технический лидер |
| 3. Разработка | Ветка истории story/<id>: сначала падающие тесты по критериям приёмки, затем код, миграции и документация | Разработчики с ИИ-ассистентами |
| 4. Проверка кода | Pull request по шаблону, независимое ревью, ревью человека для критичных областей, зелёные конвейеры GitHub и Gitea | Технический лидер, владелец кода |
| 5. Тестирование | Тесты API на PostgreSQL, модульные тесты клиента, e2e интерфейса, проверка обновления на данных, SBOM-гейт; нагрузочные прогоны и аудит интерфейса перед выпуском | Инженер по качеству, автоматика CI |
| 6. Выпуск | docs/versions.md, CHANGELOG.md, документы в PDF и DOCX, SBOM; слияние ветки версии в main и тег | Владелец |
| 7. Развёртывание | Раннер deploy в Gitea: сборка и запуск стенда, дымовые пробы | Оператор стенда |
| 8. Эксплуатация и поддержка | Резервные копии, мониторинг, обращения пользователей, исправляющие версии | Служба поддержки, администратор заказчика |

Замечания ревью и красный конвейер возвращают историю на этап 3; дефекты и пожелания из эксплуатации попадают в бэклог следующей версии (этап 1).

# 3	Разработка и совершенствование

## 3.1	Управление требованиями

Источники требований: техническое задание (docs/specs/08-tz.md), замечания кадровой службы и службы информационной безопасности при приёмке, результаты нагрузочных прогонов и аудитов интерфейса, обращения пользователей, анализ дефектов, изменения законодательства (Трудовой кодекс РФ).

Требования ведутся в плане развития docs/specs/03-backlog.md: версия → эпики → истории. Каждая история содержит формулировку «как , я …», критерии приёмки, артефакты, исполнителей, оценку и признак обязательного ревью технического лидера. Например, версия 1.0.0 включает эпики E50 «Приёмка HR и ИБ», E51 «Масштаб 1000–2000: нагрузка и отладка» и E52 «Комплект для реестра и эксплуатации».

Оперативные решения, открытые вопросы и обоснования новых зависимостей фиксируются в журнале docs/decisions.md; значимые архитектурные решения — записями ADR в docs/adr/ (контекст, решение, альтернативы, последствия, критерии пересмотра). К версии 1.0.0 записано 17 решений, последнее — ADR-017 о плановых задачах.

## 3.2	Проектирование

- контракт программного интерфейса — contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml (OpenAPI 3.1), меняется до кода и только через ревью владельца; тест сверки контракта и реализации входит в CI;

- схема БД — server/prisma/schema.prisma; изменения — только версионными миграциями server/prisma/migrations с ревью SQL человеком; деструктивные изменения выполняются в два выпуска через добавляющие шаги;

- спецификации docs/specs/ (архитектура, API, модель данных, тексты интерфейса, стенды и CI/CD, ТЗ, SBOM) меняются только через ревью владельца;

- эксплуатационные изменения сопровождаются регламентами (docs/runbooks/, docs/performance/) и разделами руководства по развёртыванию.

## 3.3	Разработка с применением ИИ-ассистентов

Код, тесты и документация разрабатываются с применением ИИ-ассистентов (в истории версий указаны Claude Code и ZCode/GLM). Ассистент — заменяемый инструмент исполнителя: правила AGENTS.md и docs/specs/06-ai-rules.md не привязаны к конкретному продукту, а постановка задач, архитектурные решения, ревью и приёмка остаются за человеком. Программа не зависит от ИИ-ассистентов ни при сборке, ни при работе.

| Принцип | Содержание |
| --- | --- |
| История — это задача | Ассистент получает одну историю бэклога целиком: идентификатор, критерии приёмки, ссылки на документы и операции контракта; без истории — только исследование и вопросы |
| Тесты до кода | Сначала падающие тесты по критериям приёмки, затем минимальная реализация, затем зелёный прогон |
| Контракт и спецификации меняет человек | contracts/ и docs/specs/ правятся только через ревью владельца (CODEOWNERS); если ассистенту не хватает операции или поля, он останавливается и задаёт вопрос |
| Человек решает, ассистент исполняет | Архитектура, безопасность, права доступа и миграции данных — обязательное ревью технического лидера |
| Ничего лишнего | Никаких зависимостей, функций и рефакторинга за пределами истории |
| Нестабильный тест — это дефект | Тесты не отключаются, не пропускаются и не ослабляются; ищется причина |

Цикл истории закреплён шаблонами задач (prompts/base/, документ 10): план истории (P01) → падающие тесты (P02) → реализация (P03) → самопроверка (P04) → исправление CI (P05) → независимое ревью вторым ассистентом (P06) → критическое ревью человека (P07) → документация (P08) → закрытие истории (P09); закрытие итерации (P10), разбор дефекта (P11), остановка и эскалация вопроса человеку (P12).

Ассистенту запрещено: менять контракт и спецификации без ревью владельца; добавлять зависимости без обоснования и SBOM-отчёта; работать с рабочей БД; оставлять пароли, токены и секреты в коде, тестах, журналах и выгрузках; отключать или ослаблять тесты; отмечать историю выполненной без прохождения проверок. Ассистенту доступны только демонстрационные данные и синтетические фикстуры тестов с вымышленными ФИО; рабочая БД и персональные данные сотрудников организаций ему не передаются.

Права на результаты, созданные с применением ИИ-ассистентов, закреплены за правообладателем: [заполняет правообладатель: основание — договоры, служебные задания, условия использования инструментов].

## 3.4	Управление исходными текстами и конфигурацией

| Аспект | Практика |
| --- | --- |
| Система контроля версий | Git |
| Репозитории | Зеркала в GitHub и в Gitea организации; оба запускают основной набор проверок (раздел «Автоматические проверки») |
| Ветвление | main — только принятые версии; ветка на каждую версию (v0.1.0 … v0.6.0, v1.0.0); истории — в ветках story/<id> от ветки версии с pull request по шаблону |
| Слияние и теги | Ветку версии в main сливает владелец после зелёных конвейеров и обновления истории версий; тег vX.Y.Z ставится владельцем на коммит слияния |
| Обязательное ревью владельца | Файл CODEOWNERS назначает владельца ревьюером всего репозитория и отдельно — контракта contracts/, спецификаций docs/specs/, конвейера .github/workflows/ и AGENTS.md; по правилам разработки ревью человека обязательно также для server/src/auth/, миграций, .gitea/workflows/, матрицы прав, классификатора лицензий и любых зависимостей |
| Фиксация зависимостей | package-lock.json сервера и клиента; установка в CI и образах — npm ci; точные версии для отдельных пакетов (nodemailer, @playwright/test) и принудительные версии транзитивных зависимостей (overrides) для закрытия уязвимостей; базовые образы Docker — по тегам основных версий (node:22-alpine, nginx:1.27-alpine, postgres:17-alpine), Prometheus — по точной версии |
| Конфигурация | Только переменные окружения (образец — .env.example); файл .env с секретами в репозиторий не попадает |
| Резервирование репозитория | [заполняет правообладатель: где размещены основная копия и зеркала, как проверяется их актуальность] |

Независимость хранения исходных текстов. Зеркало в Gitea организации и конвейер Gitea Actions на собственных раннерах позволяют вести разработку, проверку и выпуск без GitHub. Для подачи в реестр рекомендуется указать в качестве основной копию на собственном сервере Gitea или на российской платформе (GitFlic, GitVerse) и регулярно проверять актуальность зеркал.

## 3.5	Стандарты кода

| Часть | Средства и правила |
| --- | --- |
| Сервер | NestJS 11, TypeScript в строгом режиме (tsc), ESLint 9; домен — каталог server/src/<домен>/: тонкий контроллер (DTO-валидация → сервис → problem+json) и сервис с логикой; изменение данных и запись аудита — в одной транзакции; ошибки — только из каталога |
| Клиент | Vue 3 и TypeScript в строгом режиме (vue-tsc), ESLint с правилами Vue; доступ к API — только через web/src/api/client.ts; оформление — токены tokens.css; пользовательские данные — интерполяцией Vue, v-html запрещён |
| Чистые вычисления | Баланс, интервалы, аналитика — модули без БД; дата расчёта передаётся аргументом, new Date() допустим только для «сейчас» в точке входа сервиса |
| Сообщения коммитов | Тип и версия, затем суть по-русски: feat(v1.0.0): …, fix(v0.6.0): …; типы feat, fix, docs, perf, test, chore, ci |

## 3.6	Проверка кода

Каждое изменение оформляется pull request по шаблону (.github/pull_request_template.md): что сделано и ссылка на историю бэклога, как проверено, критерии приёмки, принятые решения, что осталось. Проверка выполняется в три ступени:

- самопроверка исполнителем: линтеры, тесты, сборка обоих пакетов, при изменении API — тест сверки контракта, при новой зависимости — SBOM-отчёт;

- независимое ревью вторым ассистентом, который не писал код (P06): соответствие контракту, права на каждой операции, транзакции и гонки, утечки секретов, полнота тестов, лишние изменения — с таблицей замечаний «файл:строка — замечание — критичность»;

- критическое ревью человека (P07) для историй с признаком ревью технического лидера: решения, не описанные в документах, безопасность построчно, миграции на копии данных, гонки, соответствие контракту, честность CHANGELOG.

Изменение не сливается, пока конвейеры GitHub и Gitea не зелёные.

# 4	Тестирование

## 4.1	Автоматические проверки

Конвейер автоматических проверок

Конвейеры запускаются при отправке изменений в main и ветки версий, в GitHub — также на pull request; повторный запуск отменяет устаревший прогон той же ветки.

| Задание | Инструменты | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
| Сервер | npm ci, Prisma, PostgreSQL 17, TypeScript strict, Vitest + supertest, ESLint; в GitHub — на Node.js 20 и 22 | Миграции на чистой БД, проверка обновления на данных, сборка, модульные тесты чистых вычислений и e2e-тесты API на тестовой БД vacation_test: матрица прав «каждая операция контракта × каждая роль», жизненный цикл заявок, гонки, безопасность входа, сеансы, единый вход, импорт, почта, кадровый учёт, метрики, журнал; сверка контракта и маршрутов |
| Клиент | ESLint, Vitest, vue-tsc, Vite | Стиль, модульные тесты дат, раскладки графика, разбора производственного календаря, отображения людей; строгая проверка типов и сборка |
| e2e интерфейса | PostgreSQL, демонстрационные данные, Playwright (Chromium) | Сквозные сценарии в собранной системе: вход, график, заявка с подбором дат и согласованием, команда, график работы, кадровая служба и импорт, одноразовый пароль, сброс пароля, замещение, извещение, кампания планирования и форма Т-7; отсутствие нарушений Content Security Policy на всех экранах |
| SBOM и лицензии | CycloneDX 1.5 (@cyclonedx/cyclonedx-npm), scripts/license-report.mjs | Состав компонентов сервера и клиента; задание падает при лицензии среднего или высокого риска (copyleft) и при неопределённой лицензии; SBOM сохраняется артефактом прогона |
| Docker-образы и дымовой прогон (GitHub) | Docker Compose | Сборка образов; стенд postgres + server + web: отдача SPA, вход через nginx с ответом problem+json, /metrics внутри стенда и его отсутствие снаружи, поток событий через nginx без буферизации |
| Реплика PostgreSQL (GitHub) | docker-compose.replica.yml | Поток WAL на реплику, чтение на реплике и запрет записи, архив WAL и физическая копия, метрики реплики; авария основного сервера, повышение реплики, работа API на ней, архивирование новой линии времени |
| Развёртывание стенда (Gitea) | Раннер deploy, Docker Compose | После всех проверок — сборка и запуск стенда версии, дымовые пробы, включая закрытость /metrics снаружи |

Правила: красный конвейер блокирует слияние; отключать, пропускать или ослаблять тесты запрещено — исправляется причина; дифф контракта, SBOM и документов входит в тот же pull request, что и код. Число файлов и сценариев автоматических тестов приведено в «Описании архитектуры», раздел «Показатели кодовой базы».

## 4.2	Проверка обновления на данных

Шаг scripts/upgrade-check.sh в обоих конвейерах воспроизводит обновление рабочей базы: применяет в отдельной схеме миграции ветки main (предыдущий выпуск), наполняет её данными прошлого выпуска (scripts/upgrade-fixture.sql), применяет новые миграции ветки версии и сверяет получившуюся схему со schema.prisma. Так находятся миграции, которые проходят на пустой базе и падают на данных: при подготовке v0.6.0 этот шаг нашёл миграцию замещения, падавшую с ошибкой «pending trigger events», и она была исправлена до выпуска.

## 4.3	Нагрузочные испытания

| Средство | Описание |
| --- | --- |
| Генератор | tools/load/run.mjs без сторонних зависимостей: виртуальные сотрудники и руководители входят под своими логинами, держат поток событий и выполняют действия по весам; таблица p50 / p95 / p99 по операциям |
| Профили | smoke — проверка стенда; average — час пик последнего дня кампании планирования; spike — вход всей организации за 15 минут; stress — ступени ×1…×16 до исчерпания запаса; soak — длительная работа (по умолчанию 8 часов) |
| Данные | Отдельная БД, в имени которой есть load (npm run db:seed:load: численность и годы истории задаются параметрами); рабочая и тестовая БД не используются |
| Модель и регламент | docs/performance/workday-model.md — состав организации и её год; docs/performance/runbook.md — стенд, данные, сбор доказательств; диагностика — docs/runbooks/diagnostics.md |
| Результаты | v0.5.0 и v0.6.0: 500 одновременных пользователей при 5000 сотрудников в базе, 16 минут, 0 ошибок, p95 чтения 190 и 194 мс, записи 285 и 332 мс (docs/progress/load-v0.5.0.md, docs/progress/load-v0.6.0.md); для версии 1.0.0 выполняются прогоны профилей рабочего дня на 1000 и 2000 сотрудников |

Нагрузочные прогоны находят дефекты, которые не ловят функциональные тесты: при подготовке v0.5.0 так найдены взаимная блокировка при одновременной подаче заявок, срок refresh-cookie 15 минут вместо 30 дней и лишний разбор ключа JWT на каждом запросе — все исправлены до выпуска.

## 4.4	Ручное и приёмочное тестирование

- Сценарии приёмки — 15 сценариев технического задания (docs/specs/08-tz.md, раздел «Сценарии приёмки»): от подачи и согласования заявки до блокировки после неверных паролей и смены одноразового пароля. Программа и методика испытаний с протоколом для подписи кадровой службой готовится в составе версии 1.0.0 (история E50-01).

- Аудит интерфейса перед выпуском: скрипт Playwright проходит экраны под ролями администратора, кадровой службы, руководителя и сотрудника на ширине 360, 768 и 1440 px в светлой и тёмной темах и на сенсорном телефоне, проверяет прокрутку, обрезку текста, контраст по WCAG 2.1 AA, доступные имена, размер целей нажатия, ошибки консоли и нарушения CSP; затем снимки просматриваются вручную (docs/progress/audit-v0.5.0.md, docs/progress/audit-v0.6.0.md).

- Обновление с предыдущей версии на копии данных и откат — по разделу «Обновление» «Руководства по развёртыванию».

- Демонстрационный набор данных — npm run db:seed (131 сотрудник, 14 отделов); seed идемпотентен и ничего не удаляет.

## 4.5	Регрессионные тесты на дефекты

Каждый исправленный дефект сопровождается автоматическим тестом, который воспроизводит ошибку до исправления (шаблон разбора дефекта P11). Примеры: одновременная подача пересекающихся заявок и два одновременных решения по заявке — server/test/concurrency.e2e.test.ts (исправление v0.3.0); два одновременных обновления сеанса одним refresh-токеном — server/test/auth.e2e.test.ts (исправление v0.6.0); закрытие открытой вкладки после сброса пароля — e2e-сценарий интерфейса web/e2e/staff.spec.ts (исправление v0.5.0).

# 5	Выпуск версий

## 5.1	Порядок выпуска

- Все истории версии закрыты, конвейеры GitHub и Gitea зелёные на ветке версии.

- Версия с новыми функциями (X.Y.0) выпускается только после полного прогона всех тестов в обоих конвейерах.

- Обновлены docs/versions.md (что получил пользователь, авторство), CHANGELOG.md (технические изменения: «Добавлено», «Изменено», «Исправлено»), номера версий в package.json сервера и клиента.

- Сформированы SBOM и отчёт о лицензиях (make sbom), обновлены таблицы документов из кода (tools/docs/gen_tables.py), собран комплект документов в PDF и DOCX (make docs).

- Владелец сливает ветку версии в main и ставит тег vX.Y.Z на коммит слияния.

- Раннер deploy разворачивает стенд Gitea, выполняются дымовые пробы; проводится приёмка.

- Версия передаётся в поставку; рабочий контур обновляется по регламенту: резервная копия → docker compose up -d --build → проверка.

## 5.2	Виды версий

| Вид | Номер | Содержание | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Мажорная | X.0.0 | Несовместимые изменения программного интерфейса или данных; несовместимый API получает новый префикс (/api/v2), прежний работает не меньше 6 месяцев | По мере необходимости |
| Минорная | 1.X.0 | Новые функции с обратной совместимостью | [заполняет правообладатель] |
| Исправляющая | 1.0.X | Исправления дефектов и уязвимостей | По мере необходимости; критические — вне плана |

## 5.3	История версий

| Версия | Дата | Основные изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 30.10.2026 | Приёмка кадровой службой и ИБ; масштаб 1000–2000 сотрудников: модель рабочего дня, сайзинг, пики, длительная работа; идентификатор запроса и журнал сервера в JSON, регламент диагностики; комплект для реестра и регламенты эксплуатации |
| 0.6.0 | 31.10.2026 | Кампания планирования, утверждение графика и форма Т-7; извещение о начале отпуска; замещение и эскалация согласования; журнал входов, блокировка, сеансы, политика паролей |
| 0.5.0 | 30.10.2026 | Эксплуатация на 5000 пользователей: нагрузочная проверка, живые обновления, метрики и оповещения, реплика и архив WAL, мгновенный отзыв доступа |
| 0.4.0 | 29.10.2026 | Импорт сотрудников и остатков, единый вход OIDC, письма и сводка руководителям, роль кадровой службы, производственный календарь в интерфейсе |
| 0.3.0 | 28.10.2026 | Новый интерфейс, аналитика пересечений и подбор дат, график работы, баланс по ТК РФ, защита от гонок, e2e интерфейса, руководства в PDF и DOCX |
| 0.2.1 | 28.10.2026 | Схемы документации в PNG, полосы графика, SBOM-гейт в Gitea CI |
| 0.2.0 | 27.10.2026 | Схемы комплекта, дизайн по внутренним стандартам, выгрузки XLSX, ограничение частоты входа |
| 0.1.0 | 27.10.2026 | Платформа: NestJS, PostgreSQL, Vue 3, Docker; перенос данных прототипа |

До версии 0.1.0 существовал прототип (SPA и Express/SQLite), полностью заменённый в 0.1.0. Полная история изменений — CHANGELOG.md и docs/versions.md.

# 6	Распространение и обновление

## 6.1	Состав поставки

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Исходные тексты и сборочные файлы | Репозиторий на теге версии: сервер (server/), клиент (web/), контракт API (contracts/), Dockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.replica.yml, конфигурация мониторинга и реплики (deploy/) |
| Образы контейнеров | Собираются у заказчика командой docker compose --profile full up -d --build или передаются готовыми: [заполняет правообладатель: способ передачи образов] |
| Документация | Руководства пользователя, администратора и по развёртыванию; документы комплекта для реестра; проектная документация docs/specs/; в форматах Markdown, PDF и DOCX |
| Состав компонентов | SBOM CycloneDX, отчёт о лицензиях docs/sbom/licenses-report.md и документ «Сторонние компоненты и лицензии» (docs/registry/third-party-notices) |
| Контрольные суммы | [заполняет правообладатель: SHA-256 архивов дистрибутива и способ их публикации] |

## 6.2	Обновление у заказчика

- обновление выполняет администратор заказчика по своему решению; программа не загружает и не устанавливает обновления самостоятельно, не имеет механизмов удалённого управления и не связывается с серверами правообладателя;

- перед обновлением администратор читает docs/versions.md и CHANGELOG.md новой версии (особые шаги и изменения схемы) и делает внеочередную резервную копию БД;

- новая версия получается из репозитория по тегу (git fetch --tags && git checkout vX.Y.Z) и собирается командой docker compose --profile full up -d --build;

- миграции схемы применяются автоматически при старте контейнера server; их работоспособность на данных предыдущего выпуска проверяется в CI;

- возврат к предыдущей версии — предыдущий тег и восстановление резервной копии, снятой перед обновлением (миграции автоматически не откатываются);

- порядок описан в «Руководстве по развёртыванию», разделы «Обновление» и «Резервное копирование».

# 7	Устранение неисправностей

## 7.1	Источники сведений о дефектах

| Источник | Как выявляется дефект |
| --- | --- |
| Автоматические проверки | Красный конвейер CI на ветке версии |
| Проверка обновления на данных | Миграция падает на данных предыдущего выпуска |
| Нагрузочные прогоны | Ошибки и рост задержек под нагрузкой, подтверждённые метрикой сервера или БД |
| Аудит интерфейса | Нарушения вёрстки, контраста, доступности, CSP |
| Обращения пользователей | Сообщение об ошибке с «Кодом запроса», по которому находятся строки журнала nginx и сервера |
| Мониторинг заказчика | Срабатывание правил оповещений (deploy/monitoring/alerts.yml) |

## 7.2	Классификация дефектов

| Приоритет | Признаки | Целевое время реакции | Целевой срок исправления |
| --- | --- | --- | --- |
| Критический | Система недоступна, потеря или искажение данных, уязвимость с риском несанкционированного доступа | [заполняет правообладатель] | Исправляющая версия вне плана, [заполняет правообладатель] |
| Высокий | Недоступна ключевая функция (вход, подача или согласование заявки, график, кадровый учёт), нет обходного пути | [заполняет правообладатель] | [заполняет правообладатель] |
| Средний | Функция работает с ограничениями, есть обходной путь | [заполняет правообладатель] | Ближайшая плановая версия |
| Низкий | Неудобство интерфейса, опечатка | [заполняет правообладатель] | По плану развития |

## 7.3	Порядок работы с дефектом

- Регистрация обращения: версия программы, описание, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, время и «Код запроса» из сообщения интерфейса.

- Классификация: консультация, дефект или пожелание; присвоение приоритета.

- Диагностика по регламенту docs/runbooks/diagnostics.md: «симптом → метрика → причина → действие»; журнал сервера по коду запроса, медленные запросы, pg_stat_statements, при необходимости профиль процессора и снимок памяти.

- Воспроизведение автоматическим тестом (сначала красным), поиск первопричины и соседних сценариев того же правила, минимальное исправление (P11).

- Ревью и прохождение всех автоматических проверок.

- Выпуск исправляющей или плановой версии, запись в разделе «Исправлено» CHANGELOG.md и в docs/versions.md.

- Уведомление заказчика и закрытие обращения.

## 7.4	Уязвимости

- SBOM и отчёт о лицензиях формируются в каждом прогоне CI и публикуются артефактом прогона — состав компонентов известен для каждого коммита;

- зависимости с известными уязвимостями обновляются или заменяются исправленными версиями через overrides (так в v0.4.0 закрыты уязвимости multer и js-yaml, а nodemailer зафиксирован на версии 10.2.1, выпущенной после исправления известных уязвимостей) с записью в docs/decisions.md;

- в версии 1.0.0 выполняются самооценка безопасности по OWASP ASVS (уровень 1), автоматическая проверка матрицы прав и подготовка пакета для внешнего теста на проникновение (история E50-02);

- о найденных уязвимостях можно сообщить по адресу [заполняет правообладатель: адрес для сообщений об уязвимостях];

- критические уязвимости исправляются вне плана исправляющей версией.

# 8	Техническая поддержка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Каналы обращения | [заполняет правообладатель: электронная почта, телефон, портал] |
| Время работы | [заполняет правообладатель, например: рабочие дни 9:00–18:00 МСК] |
| Язык поддержки | Русский |
| Состав услуг | Консультации по установке, настройке и использованию; приём и исправление дефектов; помощь при обновлении, переключении на реплику и восстановлении из резервной копии |
| Уровни | 1-я линия — приём обращений и консультации; 2-я линия — диагностика по журналам, метрикам и регламенту диагностики; 3-я линия — разработчики, исправление кода |
| Условия | [заполняет правообладатель: входит ли поддержка в стоимость лицензии и на какой срок; расширенная поддержка] |
| Самостоятельная диагностика | Разделы «Проверка», «Мониторинг» и «Устранение неполадок» «Руководства по развёртыванию»; регламент docs/runbooks/diagnostics.md; пробы /healthz и /readyz, метрики /metrics, журналы контейнеров |

# 9	Персонал и инфраструктура

## 9.1	Персонал

| Роль | Количество | Место работы | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец продукта, технический лидер | [ ] | [заполняет правообладатель] | Управление продуктом, архитектура, ревью безопасности и миграций |
| Разработчики серверной и клиентской части | [ ] | [заполняет правообладатель] | TypeScript, Node.js, NestJS, PostgreSQL, Vue |
| Инженер по качеству | [ ] | [заполняет правообладатель] | Автоматизированное и нагрузочное тестирование |
| Инженер эксплуатации (DevOps) | [ ] | [заполняет правообладатель] | Linux, Docker, PostgreSQL, мониторинг |
| Специалисты технической поддержки | [ ] | [заполняет правообладатель] | Linux, Docker, PostgreSQL |
| Всего | [заполняет правообладатель] |  |  |

Все работы по разработке и сопровождению выполняются [заполняет правообладатель: сотрудниками правообладателя / подрядчиками — гражданами РФ на территории Российской Федерации]. ИИ-ассистенты — инструменты разработки, а не персонал: ответственность за результат несут сотрудники правообладателя.

## 9.2	Инфраструктура

| Назначение | Размещение |
| --- | --- |
| Хранение исходных текстов | GitHub и Gitea организации; [заполняет правообладатель: адрес и место размещения сервера Gitea, основная копия] |
| Автоматические проверки (CI) | GitHub Actions; Gitea Actions на собственных раннерах организации, включая раннер deploy |
| Тестовые и демонстрационные стенды | Стенд Gitea, разворачиваемый раннером deploy; [заполняет правообладатель: размещение стендов, в том числе нагрузочного] |
| Средства разработки | Свободное ПО: Git, Node.js, TypeScript, PostgreSQL, Docker, Playwright, pandoc |
| ИИ-ассистенты | Внешние сервисы, используемые разработчиками как инструмент; для сборки, тестирования, выпуска и работы программы не требуются |

Процессы жизненного цикла не зависят от услуг, которые могут быть прекращены иностранными правообладателями без возможности замены: средства разработки, сборки и тестирования — свободное ПО, конвейер воспроизводится на собственном сервере Gitea с собственными раннерами. Для полной автономии в контуре разработчика зеркалируются реестр npm, реестр образов Docker, действия конвейера и браузер для e2e-тестов.

# 10	Документация

| Документ | Расположение |
| --- | --- |
| Руководство пользователя | docs/manuals/user-guide.md, docs/pdf/user-guide.pdf, docs/docx/user-guide.docx |
| Руководство администратора | docs/manuals/admin-guide.md, docs/pdf/admin-guide.pdf, docs/docx/admin-guide.docx |
| Руководство по развёртыванию | docs/manuals/deployment-guide.md, docs/pdf/deployment-guide.pdf, docs/docx/deployment-guide.docx |
| Документы комплекта для реестра | docs/registry/ |
| Проектная документация (архитектура, API, модель данных, CI/CD, ТЗ, SBOM) | docs/specs/ |
| Архитектурные решения | docs/adr/ |
| Контракт программного интерфейса | contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml |
| Эксплуатационные регламенты | docs/runbooks/, docs/performance/ |
| Отчёты о проверках | docs/progress/ (нагрузка, аудит интерфейса) |
| Состав компонентов | docs/sbom/licenses-report.md, docs/specs/11-sbom-licenses.md |
| История изменений | docs/versions.md, CHANGELOG.md |
| Правила разработки | AGENTS.md, docs/specs/06-ai-rules.md, prompts/ |

Документация обновляется в той же ветке и в том же pull request, что и код, и проверяется при ревью; таблицы, сформированные из кода, обновляются скриптом tools/docs/gen_tables.py, руководства и документы пересобираются в PDF и DOCX при каждом выпуске.

# 11	Контактная информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Правообладатель | [заполняет правообладатель] |
| Адрес | [заполняет правообладатель] |
| Телефон, электронная почта поддержки | [заполняет правообладатель] |
| Сайт с описанием программы | [заполняет правообладатель] |